# 技术文档与培训

按采购项目需求 5.4 条要求，本项目实施过程中每个阶段均提交相应文档，文档编写执行国家标准规范，经采购人认可并评审确认后，方可进入下一阶段开发工作。我方据此制定文档交付与评审机制，各阶段交付文档如下表：

技术文档交付清单

| 序号 | 实施阶段 | 交付文档 | 编写规范 | 评审确认要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研 | 需求规格说明书、调研纪要 | GB/T 8567 计算机软件文档编制规范，及 GB/T 9385 计算机软件需求规格说明规范 | 提交采购人评审，评审确认后进入方案设计阶段 |
| 2 | 方案设计 | 系统/服务设计说明书、接口规范文档（UTF-8/GB-18030-2022 字符集约定、国密算法约定） | GB/T 8567 系列及 GB/T 9386 计算机软件测试文档编制规范 | 提交采购人评审确认 |
| 3 | 开发与测试 | 开发计划进度表、测试方案、测试报告（功能/性能/安全） | GB/T 8567、GB/T 9386 | 测试报告经采购人确认后进入部署阶段 |
| 4 | 部署上线 | 部署实施方案、上线切换方案、验收方案 | GB/T 8567 | 方案评审通过后实施上线 |
| 5 | 试运行 | 用户使用手册、运维操作手册 | GB/T 8567 | 与培训资料一并提供采购人确认 |
| 6 | 验收 | 项目验收报告、终版文档汇编 | 按采购人验收文档要求 | 作为合同验收依据 |

文档管理执行两项纪律：其一，版本管理——每份文档设版本号与变更记录，评审意见逐条回复并归档；其二，保密管理——按采购项目需求 5.22 条要求，我方不将采购人向我方提供的相关信息提供给其他任何一方、不在本地数据库留存或做任何用途，文档中涉及采购人信息的内容随文档评审流转、不留存副本，并配合采购人必要且合理的内外部审计机构检查及银行业监管机构检查。

## 培训安排

按采购项目需求 5.19 条要求，我方提供产品使用、系统运维、数据解读、风险合规四类培训，安排在系统上线前后及合同期内分期开展，如下表：

培训计划

| 场次 | 培训主题 | 培训对象 | 形式 | 内容要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1场 | 产品使用 | 业务条线操作人员 | 现场+录播回放 | 外部数据服务的使用流程、查询操作、结果读取与引用方法 |
| 第2场 | 系统运维 | 技术运维人员 | 现场 | 双服务器热备架构说明、监控告警查看、常见故障处置流程 |
| 第3场 | 数据解读 | 业务分析与模型人员 | 现场 | 数据口径说明、质量校验规则、异动预警的解读与使用 |
| 第4场 | 风险合规 | 合规与风控条线 | 现场 | 个人隐私信息采集合规边界、监管处罚案例通报、保密与审计配合要求 |

每场培训配套培训资料（课件、操作手册摘录），经采购人确认后发放；合同期内如产品升级或监管要求变化，我方提供补充培训，确保采购人相关人员持续具备使用与合规管理能力。