# 项目整体技术实施方案

实施阶段划分与时间计划

本标段服务期限1年，按周滚动实施，我方将实施过程划分为以下阶段：

实施阶段划分

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与接口设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采购与源配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量测试与联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合规审查与部署上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行与培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务运维与迭代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持续优化与续约评估支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求评审通过 | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产上线 |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同验收 |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |

实施进度甘特图（按月聚合，验收演示）

| 序号 | 阶段 | 周期 | 主要工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求确认与接口设计 | 第1-4周 | 与采购人确认数据范围、接口规范、安全要求 | 需求规格说明书、接口规范文档（经采购人评审确认） |
| 2 | 数据采购与源配置 | 第2-8周 | 本标段三类数据的源接入、采集链路搭建 | 数据源配置清单 |
| 3 | 质量测试与联调 | 第6-12周 | 测试环境功能、性能、安全测试与采购人联调 | 测试方案与测试报告（经采购人确认） |
| 4 | 合规审查与部署上线 | 第10-16周 | 数据合法性与授权链路审查，双服务器部署、加密通道上线 | 合规审查记录、部署实施方案、验收方案 |
| 5 | 试运行与培训 | 第14-20周 | 生产试运行，四类培训（产品使用、系统运维、数据解读、风险合规） | 用户使用手册、运维操作手册、培训资料 |
| 6 | 验收 | 第20-24周 | 合同验收、文档归档 | 项目验收报告、终版文档汇编 |
| 7 | 服务运维与迭代 | 第24周起至服务期满 | 日常同步更新、质量监控与月报、模型迭代、增值服务交付 | 月度数据运行监控报告 |
| 8 | 持续优化与续约评估支持 | 服务期满前2个月 | 产品升级、年度服务评估报告 | 升级方案、年度评估报告 |

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与接口设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采购与源配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量测试与联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合规审查与部署上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行与培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务运维与迭代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持续优化与续约评估支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求评审通过 | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产上线 |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同验收 |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |

本项目数据交付处理流程覆盖需求确认、源配置、采集加工、质量校验、加密传输、对账结算六个环节，各环节文档均按国家标准规范编写并经采购人评审确认后进入下一环节（验收演示）。

数据交付处理流程

数据交付环节

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与接口设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采购与源配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量测试与联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合规审查与部署上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行与培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务运维与迭代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持续优化与续约评估支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求评审通过 | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产上线 |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同验收 |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |

实施进度甘特图（按月聚合，验收演示）